## Slide 1: Centro Universitário Euro Americano

## Slide 2: Índice
Centro Universitário Euro Americano
Contextualização
Planejamento (Escopo, EAP,RACI e Cronograma)
Requisitos (necessidades x funcionalidades)
Manual de uso
Testes
6. Apresentar a solução - produto final​
Apresentar implementações futuras​
Conclusão ​
Referências bibliográficas

## Slide 3: Contextualização
Centro Universitário Euro Americano

## Slide 4
Centro Universitário Euro Americano
Figura 1 - Gráfico macro sobre o mercado de pets no mundo
Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Produtos Para Animais de Estimação (ABINPET 2018)

## Slide 5
Centro Universitário Euro Americano
Figura 2 - Gráfico dos dados do mercado nacional
Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET 2018)

## Slide 6: Planejamento (Escopo, EAP,RACI e Cronograma)
Centro Universitário Euro Americano

## Slide 7: Escopo
Centro Universitário Euro Americano
Construção de uma solução que ligue a loja de pet aos clientes,
onde as lojas de pet possam expor os seus produtos alimentícios
através da plataforma para que seus clientes possam comprar de
maneira prática e rápida, independentemente de onde esteja.

## Slide 8: EAP
Centro Universitário Euro Americano

## Slide 9: RACI
Centro Universitário Euro Americano
Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Responsável | Aprovação | Consulta | Informado
1.1 | Plano de Projeto | Carlos Antônio | Santana | Santana | Carlos Antônio /Equipe
2.1 | Requisitos | Felipe Guilherme | Santana | Santana | Equipe
2.2 | Casos de Uso | Felipe Guilherme | Santana | Santana | Equipe
2.3 | Prototipação | Carlos Henrique | Santana | Santana | Equipe

## Slide 10: RACI
Centro Universitário Euro Americano
3.1 | Preparação do ambiente de desenvolvimento | Jonas | Santana | Santana | Equipe
3.2 | Cadastrar Pessoas | Felipe | Santana | Santana/Carlos Henrique | Equipe
3.3 | Cadastrar Produtos | Jesiel | Santana | Santana/Carlos Henrique | Equipe
3.4 | Vendas | Jonas | Santana | Santana/Carlos Henrique | Equipe
3.5 | Relatório | Felipe | Santana | Santana/Carlos Henrique | Equipe
4.1 | Aceite do Aplicativo | Carlos Antônio | Santana | Santana/Equipe | Equipe
5.1 | Termo de Aceite | Carlos Antônio | Santana | Santana/Equipe | Equipe
5.2 | Lições Aprendidas | Carlos Antônio | Santana | Santana/Equipe | Equipe
Tabela 5 - Matriz de responsabilidade
Fonte: Própria

## Slide 11: Cronograma
Centro Universitário Euro Americano
Nome da tarefa | Duração | Início | Término | Nome dos Recursos | Orçamento
Solução | 89 dias | 19/08 | 17/11 |  | R$ 55.000,00
Planejamento | 06 dias | 19/08 | 25/08 |  | R$ 1.900,00
2. Verificação/Validação | 14 dias | 26/08 | 08/09 |  | R$ 1.720,00
3. Construção | 63 dias | 09/09 | 10/11 |  | R$ 49.130,34
4. Homologação | 02 dias | 14/11 | 15/11 |  | R$ 300,60
5. Encerramento | 02 dias | 16/11 | 17/11 |  | R$ 500.30
Custo total do projeto |  |  |  |  | R$ 53.551,24
Reserva de Contingência |  |  |  |  | R$ 1.448,76

## Slide 12: Requisitos (necessidades x funcionalidades)
Centro Universitário Euro Americano

## Slide 13: Funcionalidades Parceiro Cadastrar PetShop Realizar login Cadastrar e excluir produto Enviar e finalizar pedido Extrair relatórios de vendas Recuperar senha Alterar perfil
Centro Universitário Euro Americano

## Slide 14: Funcionalidades Cliente Realizar cadastro Realizar login Comprar produto Acompanhar status do(s) pedidos Avaliar serviço do PetShop Recuperar senha Filtrar produtos Alterar perfil
Centro Universitário Euro Americano

## Slide 15: Manual de Uso
Centro Universitário Euro Americano

## Slide 16: Apresentar a solução - produto final
Centro Universitário Euro Americano

## Slide 17: Teste de Software
Centro Universitário Euro Americano
Teste de Unidade;
Teste de Integração;
Testes do Sistema;
Testes de aceitação;

## Slide 18: Implementações futuras Cadastrar PetShop Extrair relatórios de vendas Alterar perfil Avaliar parceito Área do administrador
Centro Universitário Euro Americano

## Slide 19: Conclusão
Centro Universitário Euro Americano

## Slide 20: Referências bibliográficas
Centro Universitário Euro Americano
ABINPET – Associação Brasileira da Indústria de Produtos Para Animais de Estimação. Mercado Pet Brasil 2019. Brasil, 2019. Disponível em < http://abinpet.org.br/mercado/ >.Acesso em: 21 de março de 2020.
ALMEIDA, Vinicios Nóbile. O que é Processo de Negócio: entenda a Classificação de Processos em uma organização. Brasil, 2018. Disponível em: https://www.euax.com.br/2018/08/processo-de-negocio/. Acessado dia: 20/05/2020.
Barbosa, Gustavo V. B. Cánovas; Ibarz, Albert I. Unit Operations in Food Engineering. Washington, D.C. : CRC Press LLC, 2003.
Censo Pet: 139,3 milhões de animais de estimação no Brasil. Disponível em: <http://institutopetbrasil.com/imprensa/censo-pet-1393-milhoes-de-animais-de-estimacao-no-brasil/>. Acesso em: 04 de março de 2020.

## Slide 21: Referências bibliográficas
Centro Universitário Euro Americano
Estado de Minas, No Brasil, 44,3% dos domicílios possuem pelo menos um cachorro e 17,7%, um gato. Disponível em:https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2016/07/28/interna_nacional,788614/no-brasil-44-3-dos-domicilios-possuem-pelo-menos-um-cachorro-e-17-7.shtml. Acessado em: 18 de maio de 2020.
IPB – Instituto Pet Brasil. Mercado pet estima faturar R$ 36,2 bilhões em 2019, alta de 5,4%. Brasil, 2019. Disponível em:< http://institutopetbrasil.com/sem-categoria/mercado-pet-estima-2019/ >. Acesso em: 30 de março de 2020.
KOTLER, Philip. Administração de marketing. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1998. p. 51.
Oliveira, Djalma de P. R. Estrutura organizacional: uma abordagem para resultados e competitividade - 3. Ed - São Paulo: Atlas, 2014.

## Slide 22: Referências bibliográficas
Centro Universitário Euro Americano
OLIVEIRA, Wallace. Entenda definitivamente o que é analise SWOT. Disponível em:<https://www.heflo.com/pt-br/swot/o-que-e-analise-swot/>. Acesso em: 22 de março de 2020.
Padoveze, Clóvis L. P. Planejamento Orçamentário. 2. ed. São Paulo. Cengage Learning, 2010.
Pires, RAPHAEL. Entenda o que é e qual a importância da gestão operacional para a agência. Publicado em: novembro de 2018. Disponível em: https://rockcontent.com/blog/gestao-operacional/. Acesso em: 16 de maio de 2020.
PUBLICIDADE. Dicionário Informal online, 13 mar. 2014. Disponível em <https://www.dicionarioinformal.com.br/publicidade/>. Acesso em 05 de jun. 2020.

## Slide 23: Referências bibliográficas
Centro Universitário Euro Americano
Santos, António J. Robalo. Gestão estratégica: conceitos, modelos e instrumentos, Ed. Escolar Editora, 2008. P. 331.
Vazquez, Carlos; Simões, Guilherme (2016). Engenharia de Requisitos: Software Orientado ao Negócio. [S.l.]: Brasport.